## Slide 1: Software Quality and Testing TURKCELL TEKNOLOJİ 15.11.2012 Lütfiye YETİŞEN MELİYE Füsun DİKER

## Slide 2
AJANDA
SDLC süreci – TA & SA
Standartlar
Sürüm Yönetimi (Release Management)
Agile Proje Yönetimi

## Slide 3: SDLC - Süreçlerimiz
Analiz
Geliştirme Talebi
PM

## Slide 4: SDLC - Analiz
  Business ve Operasyon ekiplerinin ilettiği taleplerin detaylandırılarak çözümün yapılacağı sistemler ve bu sistemlerin ilişkilerinin belirlendiği süreçtir.

## Slide 5: SDLC - Süreçlerimiz
Analiz
Takım Yöneticileri
Geliştirme Talebi
PM
Proje Takımının Belirlenmesi & Proje Açılışı

## Slide 6: SDLC - Roller
  Software Architect - SA
  Çalıştığı alanda teknik sorumluluk
  Stratejilere ve referans mimarilere uygun roadmap’lerin oluşturulması
  Tüm projelerin takibi
  Roadmap’ lere ve standartlara uyumun kontrolü

## Slide 7: SDLC - Roller
Test Architect - TA
Standartların hedef süreler içersinde şirkete duyurulması, yaygınlaştırılması ve uyumun kontrolü
Diğer ekiplerin, görevleri, iş yapış şekilleri vb bilgileri ekibine aktarması.
Kendi alanındaki konuları komite gündemine taşıyarak, alınan kararları ekip üyelerine aktarması

## Slide 8: SDLC - Roller
  Faz Liderleri (AFL, DFL, TFL, OFL)
  Projenin sorumluları
    Analiz Faz Lideri
    Development Faz Lideri
    Test Faz Lideri
    Operasyon Faz Lideri
  Proje planının yapılması ve plana uyumun kontrolü

## Slide 9: SDLC - Süreçlerimiz
Analiz
Takım Yöneticileri
Geliştirme Talebi
PM
Proje Takımının Belirlenmesi & Proje Açılışı
Analiz Kabulü
AD Review Checklist

## Slide 10: SDLC – Analiz Review
  Analiz Dokümanının proje ekibi tarafından incelenmesi
  PM tarafından organize edilen bir toplantı
  Varsa eksik veya hatalı bilgilerin belirlenmesi
  Güncelleme için ilgili ekiplere gönderilmesi veya onaylanması
  AD Dokümanı

## Slide 11: SDLC - Süreçlerimiz
Analiz
Takım Yöneticileri
Geliştirme Talebi
PM
Proje Takımının Belirlenmesi & Proje Açılışı
Analiz Kabulü
AD Review Checklist
Tasarım
Tasarımın Kabulü
Design Review

## Slide 12: SDLC - Tasarım
    Çözümün detaylandırılması
    Veri ihtiyaçları ve etkileşimi
    Hazırlanacak servisler ve hangi sistemler tarafından kullanılacağı
    Hatalı durumlar ve yönetimi
    Önyüz ihtiyaçları
    Proje sonrasında sistemin / uygulamanın kazanacağı yetenekler
    Kabuller ve Riskler
  TTD Dokümanı

## Slide 13: SDLC - Süreçlerimiz
Analiz
Takım Yöneticileri
Geliştirme Talebi
PM
Proje Takımının Belirlenmesi & Proje Açılışı
Analiz Kabulü
AD Review Checklist
Tasarım
Tasarımın Kabulü
Design Review
Yazılım Geliştirme
Yazılımın Kabulü
Code Review Checklist

## Slide 14: SDLC – Yazılım Geliştirme
  Belirli teknoloji ve altyapılar kullanılarak, en etkin ve kaliteli çözümü sunmak

## Slide 15: SDLC – Kullandığımız Teknolojiler
  PL/SQL
  Java
  .Net
  SIEBEL
  BPEL
  Abinitio
  C & C++
  EMM
  PPM
  ODI
  OWB
  Oracle Forms

## Slide 16: SDLC – Code Review
  Standartlara uyum
  Tasarıma uyum
  Çalışılan alanda ve ekip içinde bilgi paylaşımı
  Kaliteli uygulama / ürün geliştirilmesi
  Yazılım hatalarının erken teşhisi

## Slide 17: SDLC - Süreçlerimiz
Analiz
Takım Yöneticileri
Geliştirme Talebi
PM
Proje Takımının Belirlenmesi & Proje Açılışı
Analiz Kabulü
AD Review Checklist
Tasarım
Tasarımın Kabulü
Design Review
Yazılım Geliştirme
Yazılımın Kabulü
Code Review Checklist
Test

## Slide 18: SDLC – Yazılım Testi
  Ürünün beklenen kalitede olduğunu belirlemek, değilse istenilen kaliteye ulaştırılmasını sağlamak için kullanılan bir süreçtir.

## Slide 19: SDLC - Yazılım Hatalarının Nedenleri
İletişim eksikliği
Geliştirme araçları eksikliği
Dokümantasyon eksikliği
İhtiyaç değişikliği
Eksik analiz
Programlama hataları
Donanım hataları
Zaman baskısı

## Slide 20: SDLC – Yazılım Testi Amaçları
Müşteri memnuniyetini arttırmak
Yazılımın eksiklerini ve kusurlarını tespit etmek
Zaman ve maliyetten tasarruf sağlamak
Hataları saptayarak ileri aşamalara yayılmasını önlemek
Şirket iş kalitesi prestijini korumak

## Slide 21: SDLC - Süreçlerimiz
Test
Test Talebi
Test Case lerin hazırlanması

## Slide 22: SDLC – Test Toolumuz
Test kütüphanesi
Test execution
Raporlama
Test defect akışı

## Slide 23: SDLC - Süreçlerimiz
Test
Test Talebi
TA
Test Case lerin hazırlanması
Test Set hazırlanır
Test Case Standartları
Checklist

## Slide 24: Standartlar
  Test Plan – Test Case Standartları
  Test Lab – Execution Standartları
  Test Issue – Hata Bildirim Standartları

## Slide 25: Standartlar
Test Case Standartları
Test datası bulmak için yeterli bilginin bulunması
Steplerin yeterli sayıda ve anlaşılır girilmesi
Test sonuçlarının nerede olduğu ve nasıl kontrol edileceği ile ilgili bilgilerin bulunması
Description kısmına bilgi girilmesi

## Slide 26: Standartlar
  Test Set Standartları
  Smoke Test
  Functional Test
  Negative Test
  Performans
  Regression
  Security

## Slide 27: Standartlar
  Test Issue Standartları
  Test Datası
  Test Ekran Görüntüsü
  Detaylı Log
  Senaryonun Detayı

## Slide 28: Standartlar
Design
Review
Ready
Cancel
Repair
Testcase hazır olduğu zaman tester tarafından Review statüsüne alınır
Review aşamasında Test Standartları checklisti kullanılarak puan verilir ve Run edilmeye hazır bir case ise Ready statüsüne alınır
Review aşaması bitirilip puanlama yapıldıktan sonra düzeltilmesi Repair statusüne alınır
Testcase düzeltilerek kontrol edilmesi için Review statüsüne alınır
Eğer süresi geçmiş
Kullanılmayan bir case ise
cancel yapılmalıdır.
Eğer süresi geçmiş
kullanılmayanbir case ise
cancel yapılmalıdır.

## Slide 29: Standartlar
Full Test Suite & Smoke Test Review/Update
Test Case Review
Test Case Update
Test lead,
Test team, Dev team, Analysis team, (Ops team)
Test Execution
Test case review toplantısından sonra Test Execution aşamasına kadar review ve update işlemlerinin tamamlanması sağlanmalıdır.

## Slide 30: Standartlar
Test
Test Talebi
TA
Test Case lerin hazırlanması
Test Execution
Bug fixing
Test Ortamları
Deployment
Test Set hazırlanır
Test Case Standartları
Checklist
Papirus

## Slide 31: Sürüm Yönetimi
Freeze:
Production ortamına gönderilecek olan projelerin, test ortamındaki diğer projelerden ayrılarak başka bir ortama alınması.
Release:
Freeze edilerek ayrılan projelerin belli bir tarihte bir bütün olarak production ortamına alınması.

## Slide 32: Sürüm Yönetimi
Stable
Bu ortam kodlaması biten ve bir test talep ile iletilen tüm geliştirmelerin bulunduğu ve test edildiği ortamdır.
Prp
Freeze edilen geliştirmelerin bulunduğu ve test edildiği ortamdır.
Bugfix
Production ortamında çıkan ve Release tarihinden önce alınması gereken defectlerin (Critical ve High) alındığı ve test edildiği ortamdır.

## Slide 33: SDLC
Test
Test Talebi
TA
Test Case lerin hazırlanması
Test Execution
Bug fixing
Test Ortamları
Deployment
Test Set hazırlanır
Test Case Standartları
Checklist
Operasyona Devir
Production
Test Standartları Checklist
Papirus

## Slide 34: Sürüm Yönetimi
Test talebinin «Ready to PROD» statüsünde olması,
Test talebi ile ilişkilendirilmiş Test Set in bulunması,
Test talebine ait Critical/High Test Issue bulunmaması,
Test talebi ile ilişkilendirilmiş Test Set teki tüm Test Caselerin koşulmuş olması,
Test Set içindeki Test Case lerin min %90 ının PASS etmiş olması,
PRP ye geçiş için gerekli CC label larının atılmış olması.
PRPye geçiş kriterleri

## Slide 35: Sürüm Yönetimi
Turkcell
TTECH
Development,Test
Turkcell OFL
CAB Onay
Devreye Alım Gerçekleşir
Talep
Talep Kabul
Deployment Hazır
Hayır
Evet
Evet

## Slide 36: AGILE Proje Yönetimi
Scrum, kısa süre içerisinde yüksek işgücü üretmeye odaklanmış Agile metodolojiye bağlı bir süreçtir.
Kapsam belirlemenin zor olduğu ve ihtiyaçların değişkenlik gösterdiği projelerde başarılı sonuçlar üretir.
Kısa döngüler (2-4 hafta) ile çıktı üretme ve sürekli iyileştirme felsefesi üzerine kuruludur.
Öncelikleri müşteri tarafı belirler. Bu yüzden takım self-organize olarak yüksek öncelikli özellikler için nasıl çıktı üreteceğini belirler.

## Slide 37: AGILE Proje Yönetimi

## Slide 38: AGILE Proje Yönetimi
SPRINTS
Scrum projeleri sprint serilerinden oluşur.
Anlamlı çalışır program çıktıları üretilen her periyoda Sprint denir.
Tipik olarak süresi 2–4 hafta veya en fazla bir takvim ayıdır.
Etkili sonuç için her sprintin sürelerinin aynı olması gerekir.
Yazılım, sprint süresince tasarım, kodlama ve test aşamasından geçirilmelidir.

## Slide 39: AGILE Proje Yönetimi
Product owner
Scrum Master
Team
Roles
Sprint planning
Sprint review
Sprint retrospective
Daily scrum
Ceremonies
Product backlog
Sprint backlog
Burndown charts
Artifacts

## Slide 40: AGILE Proje Yönetimi
Product Owner  Müşteri tarafını temsil eder. Onların ihtiyaçlarını saptayıp product backlog’a veri girişi yapar. Ürün özelliklerini müşteri gözündeki ve pazardaki değerlerine göre önceliklendirir. Projenin çıktılarını kabul veya reddeder.
Scrum Master  Scrum takımının liderliğini yapar. Takım üyelerinin verimli , üretken çalışmasını sağlar. Engelleri yani impediment ları çözme konusunda takıma destek olabilir. Scrum’un uygulanmasından sorumludur.
  Team Cross-functional. 5-9 kişiden oluşur. Takım üyeleri dedike çalışmalıdır. Operasyon kontağı istisna olabilir. Takım hedefe ulaşmak için yardımlaşmalıdır ve bu anlamda bireyler yetkinliklerini arttırmalıdır.

## Slide 41: AGILE Proje Yönetimi
SPRINT Planning
Takım commit edip gerçekleştireceği item ları önceliğe uyarak product backlog dan seçer
Sprint backlog oluşturulur
  Tasklar belirlenir ve takım tarafından estimate edilir
  High-level design dikkate alınır

## Slide 42: AGILE Proje Yönetimi
Daily Scrum
Parametreler
  Hergün yapılır
  Max. 15 dk.
  Ayakta 
  Task board önünde
Problem çözmek için yapılmaz
  Herkes davet edilebilir
  Sadece takım üyeleri konuşur 

## Slide 43: AGILE Proje Yönetimi
SPRINT Review
Takım sprint süresince neler yapıldığını sunar.
Sprintin sonunda yapılan ve o sprintin sonunda ortaya çıkarılan ürünün değerlendirildiği toplantı.
Bitmeyen işler kesinlikle gösterilmez. (done olmayanlar)
Tüm takım katılmalıdır.
Proje ile ilgili herkes, feedback vermek için davet edilebilir.

## Slide 44: AGILE Proje Yönetimi
SPRINT Retrospective
Her sprint sonrasında, bir sonraki sprintlerde verimliliği artırmak için neler yapılabileceğiyle ilgili yapılan toplantı.
  Bu sprintte neler iyi gitti.
  Sonraki sprintte neleri iyileştireceğiz.
  Commitment : Bir sonraki sprint te iyileştirme için hangi net aksiyonları commit ediyoruz.
Her sprint in son toplantısıdır.
Tüm takım katılmalıdır.

## Slide 45: AGILE Proje Yönetimi
Requirement listesidir.
Proje sonunda üretilmesi beklenen sistemin özellik ve fonksiyonlarının önceliklerine göre yazıldığı bir dokümandır.
Product Owner tarafından önceliklendirilir ve güncellenir.
Her sprint başında önceliklendirme gerekirse yeniden yapılır.
Product Backlog

## Slide 46: AGILE Proje Yönetimi

## Slide 47: AGILE Proje Yönetimi
Verimli bir kaynak yönetimi avantajı sağlanır.
Proje parçalarının başlangıç ve bitiş süreleri zamanla çok daha hızlı saptanır.
Takım ruhu oluşur.
Planlama sadece başta değil her aşamada olur.
Yineleme yaklaşımıyla projenin parçalara bölünerek karmaşıklığın azaltılması sağlanır.
Müşterinin sürekli olarak proje geliştirme sürecine dâhil edilerek, bilgi alış verişinin ve bunun sonucunda müşteri memnuniyetinin oluşturulması.
Risklerin önceden fark edilebilir olması.
Ürün sahibi tarafından önemli olarak önceliklendirilen isteklerin ilk olarak çözümlenmesi.

## Slide 48
TEŞEKKÜR EDERİZ